院内 自行采购

（编号：GNXZYYY2017(询)-2）

询

价

文

件

广南县中医医院

2017年8月

广南县中医医院整体迁建项目绿化工程设计 院内询价实施方案

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证质量和降低成本，广南县中医医院拟对整体迁建建设项目中医药文化建设项目设计院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况：

1、项目名称：广南县中医医院绿化工程设计项目

2、项目地点：广南县中医医院新院

3、项目建设内容：广南县中医医院绿化、广场雕塑及喷泉等项目。

4、设计周期：60个日历天。

5、设计图纸要求：按行业现行规范设计，设计方案效果图及完整施工图。

6、报价方资质要求：具有建筑工程设计服务,独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人,在经营活动中没有重大违法记录。

7、项目预算： 10.5万元。

二、采购方式：院内询价采购

三、组织机构、监督机构

该工程项目的询价工作由广南县中医医院领导负责组织，基建办具体实施，总务科、财务科、设备科、信息科参与询价工作，并进行全过程监督管理，保证公开、公正、公平及诚信的原则。

四、询价文件获取

索取询价文件时间：请投标人自行于2017年8月19日08：00起，到广南县中医医院基建办公室获取此项目的询价文件资料。本项目无需进行网上或现场报名，投标人只需按规定的时限和要求提交有效的响应文件。

五、报价提供资料

（一）基本资料：

1、单位或公司参与投标：单位营业执照、资质证书、法人身份证复印件、法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证复印件；

2、个人参与投标：个人身份证复印件。

（二）其他资料：设计服务费报价、服务承诺书等。

六、响应文件递交的截止时间

2017年8月29日17:30前（北京时间）。逾期递交的响应文件恕不接受。递交方式和地点：密封后邮寄或专人送至广南县中医医院基建办（注：递交错误导致超过规定时限，投标文件被拒收的，后果自负），不接受传真或电话投标。

（一）收件人名称：广南县中医医院基建办

（二）地址：广南县莲城镇东街165号(广南县中医医院基建办公室)

邮编：663300  联系人：黎老师  电话：18183686191

七、询价开标时间地点

2017年8月30日下午15:00在广南县中医医院门诊楼五楼会议室开标。

八、中标方式

本次询价招标实行最低价者中标，即参与询价招标的个投标方提交的报价文件符合此方案要求，报出的设计服务费不超过预算且最低者中标。

九、中标公示

开标结束确定中标候选人，公示一个工作日，无异议即发中标通知书。

十、合同签订

中标方在接到中标通知书后的三个工作日后，与业主方商议并签订设计合同。

十一、资金支付方式

（一）乙方移交完整施工图纸到甲方审核，无任何问题支付设计费60%。

（三）待项目竣工验收合格后，甲方将付清剩余的设计费，即总设计

费的40%。

广南县中医医院

2017年8月19日